# Báo cáo phần việc sau khi đổi độ đo sang Precision

DSC2026 – Task 1 (Legal IR) · thành viên E (Khim) · giai đoạn 07–08/09/2026

## 1. Vì sao đổi thước

Cả dự án trước đó tối ưu theo recall@5 vì tài liệu mô tả dữ liệu (tải 07/08) ghi "Recall làm độ đo chính". Nhưng email BTC ngày 02/08 ghi ngược lại: "Precision là độ đo chính, Recall dùng khi các nhóm bằng điểm Precision". Bảng Codabench thì sắp xếp theo recall, và đội UIT-Reik có precision 0,4764 (gấp ~2,4 lần mọi đội) vẫn xếp hạng 42 — bằng chứng ngược.

Quyết định 07/09: lấy email BTC làm chuẩn, chuyển toàn bộ sang precision. Kèm một phép thử chẩn đoán: nộp một bài chỉ 1 id/câu để đọc chính công thức của bộ chấm.

## 2. Xác nhận độ đo bằng thực nghiệm (07/09 tối)

Bài submission_matchEmb_K50_TOP1.zip (1 id/câu) trả về recall 0,6712 · precision 0,702. Chia được cho số id thực nộp, không phải cho 5 cố định.

- Kết luận A: công thức precision của bộ chấm trùng với metrics.py của nhóm ⇒ hướng precision "sống".

- Kết luận B: trên cột precision nhóm đứng #1 toàn giải (0,702 · UIT-Reik 0,4764 · phần còn lại ~0,2486) — vì 82/83 đội vẫn nộp đủ 5 id.

- Kết luận C: dev300 là proxy tốt cho precision@1 (lệch −0,8 điểm), khác hẳn recall@5 (lệch −3,4).

### Số id nộp: luôn luôn 1 — đã chứng minh, đóng vĩnh viễn

precision@m trên dev300:

| m (số id nộp) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| precision@m | 0,7100 | 0,4300 | 0,3056 | 0,1933 |

Toán học: nộp thêm id thứ m+1 chỉ tăng precision nếu p(m+1) lớn hơn trung bình hiện tại — điều không bao giờ xảy ra với danh sách đã xếp hạng. Hướng "nộp mấy id" đóng vĩnh viễn.

Hệ quả nặng nhất: 16 dòng "hướng đã đóng" trước đây đều bị đóng bằng thước recall@5 ⇒ phải xét lại toàn bộ dưới thước mới. Đó là phần lớn việc của hai ngày 07–08/09.

## 3. Các phép đo đã chạy dưới thước mới

Hạ tầng dựng trước: bộ 10 bài nộp "0 GPU" (Ketqua_E/probe_top1/) xuất từ các bộ điểm đã có, để mua kết luận bằng lượt nộp thay vì bằng giờ GPU. Danh sách phép đo cho dev1000 được KHOÁ trước khi số về (dev1000_doc.py) để không dò cấu hình rồi lấy cái đẹp nhất.

| Hướng | Phép đo | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| max(ce, ce_deep) vs replace | LB, 133 câu bất đồng | max thắng +3,1 điểm — phép đo sạch đầu tiên |
| Cộng RRF (λ=0,3) | dev300 +1,3…+2,3 · dev1000 +0,6…+1,6 (p=0,109) · LB | −0,9 trên LB ⇒ ĐÓNG vĩnh viễn |
| Góc nhìn "head" của văn bản | đứng riêng: tín hiệu thật, nhân bản được | ghép vào pipeline: hỏng cả 3 phép kết hợp ⇒ ĐÓNG |
| K=20 vs K=50 | so bài nộp | chỉ đổi 14/1000 câu — gỡ được lo lắng trước đó |
| Chọn/lấy đoạn của D | đếm thật trên kho 3.000 vb | tầng chấm sâu đã đọc lại văn bản gốc ⇒ HUỶ, lane của D cạn |
| Bộ phân xử cặp (pairwise) | ngưỡng hoà vốn trên 1000 câu | phải đúng > 70,1% mới có lời — chưa có bằng chứng nào nói làm được |

Tổng: 13 hướng được đo trong 07–08/09. Hai hướng âm rõ (replace −3,1 · RRF −0,9), mười hướng nằm dưới sàn nhiễu, và đúng một hướng ăn điểm nhờ chính việc đọc lại độ đo (+0,51 khi nộp 1 id).

### Hai lỗi ước lượng đã ghi lại

- Ước chi phí GPU sai gấp đôi (6,6h → 13,1h thật) vì lấy phân bố độ dài trên toàn kho, trong khi văn bản được truy hồi dài hơn hẳn. Quy tắc mới: ước trên phân bố của văn bản ĐƯỢC TRUY HỒI.

- Sau đó ước thông lượng sai 3,7× theo chiều ngược lại (9,35 vs 34,7 cặp/s) vì mượn số đo ở cấu hình khác. Quy tắc: đo 50 câu rồi mới ngoại suy, hoặc đừng ước.

- Rút lại nhận định "dev300 là mẫu dễ": ở đúng thước hạng-1, dev300 = 0,6100 và dev1000 = 0,6110 — lệch 0,10 điểm. dev1000 chỉ mua độ phân giải, không sửa thiên lệch.

## 4. Fine-tune listwise — kết quả dương có ý nghĩa đầu tiên của dự án

Huấn luyện 5.121 nhóm (1 dương + 4 âm lấy ở hạng 10–20), mất mát softmax listwise, 45 phút GPU T4. Kiểm tra nội bộ 0,8300 → 0,8975, không có dấu overfit.

### Bằng chứng sạch nhất: cùng ứng viên, cùng mã, chỉ khác trọng số

So với mốc 0,7100 = không xếp lại gì (lấy top-1 của bản sản xuất):

| Harness | Mô hình GỐC | Mô hình FT |
| --- | --- | --- |
| N=2, k=10 | −1,33 | +3,33 |
| N=3, k=10 | −1,67 | +3,67 |
| N=5, k=10 | −2,00 | +2,67 |
| N=10, k=10 | −2,00 | +3,33 |

Ngược dấu ở mọi cấu hình. FT thắng GỐC 12/12 ô của lưới N×k (lưới richharness: 20/20 ô). McNemar tại N=10,k=10: thắng 26 thua 10, p = 0,0113.

- Sửa lại cho báo cáo: câu "chấm lại 50 ứng viên bằng cross-encoder ra kém hơn không chấm" đúng với mô hình gốc và SAI với mô hình đã học trong miền.

- Trục k tăng đơn điệu ở cả hai mô hình ⇒ cơ chế thật. Trục N phẳng (N=2/3/4 chênh nhau 1 câu) ⇒ đừng chọn kỹ.

- 93% văn bản chạm trần k=10 (kho trung vị ~16 đoạn) ⇒ k=20 còn đất.

## 5. Sự cố bộ điểm trùng tên và ba quy tắc mới

Bản chạy public FT đầu tiên hỏng đúng một nửa. Bài N=1 lệch bài đang nộp 104/1000 câu, trong khi với N=1 nó phải trùng tuyệt đối. Đếm theo khối 100 câu: [0,0,0,0,0,56,53,43,53,45] — ranh giới sạch ở câu 500, đúng bước checkpoint.

Truy nguyên: file trên Kaggle mang đúng tên scores_public_fusion_M20_K50_matchEmbedded.json nhưng ruột là M10 — chỉ 10 văn bản đầu được chấm sâu (10.000 bản ghi có ce_deep thay vì 20.000). find() đi bộ /kaggle/input và trả kết quả đầu tiên; thứ tự đó đổi khi thêm/bớt dataset giữa các phiên. Không phải lỗi logic, không phải lỗi resume — một cái tên trỏ vào hai thứ khác nhau.

| Bộ điểm | 500 câu đầu | 500 câu sau |
| --- | --- | --- |
| scores_public_fusion_M20_K50_matchEmbedded (đúng) | 500/500 | 250/500 |
| tang1_scores_public_fusion_M10_K20 (sai, trùng tên) | 223/500 | 500/500 |

### Ba quy tắc bổ sung

- Quy tắc 8 — nhận diện dữ liệu vào bằng RUỘT, không bằng TÊN: chốt md5 + hình dạng (số ứng viên/câu, số bản ghi có ce_deep) trước khi chạy.

- Quy tắc 9 — N=1 là dây tín hiệu: nếu bài N=1 không trùng khít bài đang nộp thì rổ sai, dừng ngay. Đã thành assert dif==0.

- Quy tắc 10 — đặt vân tay vào TÊN file: scores_public_M20K50_90e09359.json thì không bản nào giả dạng nổi.

Guard mới bắt được thủ phạm ở giây thứ 43 của lần chạy lại. Bản chạy sạch sau đó: 26 phút, 108.326 cặp, qua đủ 5 cửa kiểm độc lập ở máy (1000/1000 câu khớp order[:3], 500 câu seed không chấm lại, N=1 lệch 0/1000).

## 6. Điểm thật của fine-tune trên bảng public

| Bài nộp | Số câu đổi | NET | Precision |
| --- | --- | --- | --- |
| Mốc cũ A_K50_max | — | — | 0,702 |
| sub_LAI_FT3_nua_dau (nửa đầu) | 97 | +10 | 0,712 |
| sub_FT_N3_k50 (nửa sau, mới) | 95 | −1 | — |
| sub_FT_N3_k50 (gộp cả 1000) | 192 | +9 | 0,711 |

Dự đoán của tôi là ≈0,722 và sai. Sai vì lấy tỉ lệ thắng của nửa đã-thắng làm tỉ lệ nền cho nửa chưa đo — bài lai được nộp chính vì nó là thứ duy nhất cứu được, rồi kết quả của nó bị dùng làm mốc ngoại suy. Đúng kiểu chọn mẫu mà quy tắc 7 cảnh báo.

- Chênh giữa hai nửa (+10 vs −1) = 11 câu, sd ≈ √192 ≈ 13,9 → z ≈ 0,79. Hai nửa hoàn toàn tương thích: nửa sau không "hỏng", nửa đầu may.

- Gộp +9/192 câu đổi: z = 0,65 (p ≈ 0,52) nếu cả 192 câu phân định; z = 1,42 (p ≈ 0,16) nếu chỉ 40 câu. Không đạt ý nghĩa ở mọi giả định.

- Ước lượng điểm tốt nhất cho hiệu ứng FT trên public: ≈ +0,9 điểm, không phải +2.

- 0,712 và 0,711 lệch nhau đúng 1 câu — chọn cái cao hơn là chọn nhiễu, và bài lai còn là phương pháp không nhất quán (FT nửa này, gốc nửa kia).

Dù vậy đây là hiệu ứng ĐẦU TIÊN sống sót khi ra bảng thật. RRF và replace đều dương trên dev300 rồi âm trên bảng; FT thì dev300 dự đoán +1,4…+1,9 và thực nhận +1,0 — cùng chiều, cùng cỡ.

## 7. Trạng thái và việc còn lại

| Mục | Hiện tại |
| --- | --- |
| Điểm chính (precision) | 0,711 — hạng 3/84 |
| Khoảng cách | CMTT 0,7060 (4 câu/1000) · GoGo 0,7210 (19 câu) |
| Hạn chót | 18/09/2026 23:59 GMT+7 (đã sửa, không phải 15/09) |
| Tài nguyên | ~100 lượt nộp · ~20h GPU/tuần |

Ghi chú 07/09 đã ước "trần thực tế của kiến trúc hiện tại trên độ đo này là 0,71–0,72". Đang ở 0,711 — đã chạm trần đó. FT listwise là cú đấm mạnh nhất còn lại trong kiến trúc này và nó trả về đúng +0,9 điểm.

Cảnh báo: có vòng Private Test riêng. Sàn nhiễu LB ở n=1000 là ~1,45 điểm; khoảng cách tới hạng 2 là 0,4 điểm — nằm gọn trong nhiễu. Còn ~100 lượt nộp là đủ để dò ra +0,4 điểm trên public bằng may rủi, và đó chính xác là cách mất hạng ở vòng private.

### Thứ tự việc theo giá trị

- 1. Gói tái lập — BTC bắt buộc, hạn 18/09, chưa ai đụng, 0 giờ GPU. Cấu hình thắng đang rải rác trong nhiều notebook với đường dẫn Kaggle cứng; hiện không ai dựng lại được từ đầu tới cuối. Giữ hạng 3 mà BTC không chạy lại được thì hạng đó vô nghĩa.

- 2. Âm hạng 2–10 cho fine-tune — 45 phút GPU. 67% câu sai có gold ở hạng 2–3, nhưng mô hình đang học trên âm hạng 10–20.

- 3. Bộ phân xử cặp — chỉ nếu còn dư thời gian sau (1); hoà vốn ở 70,1%, chưa có bằng chứng vượt được.

Đã rút: "k=20 cho tầng chấm" từng là ưu tiên 2 của bản báo cáo đầu. Xem mục 8 — đã đo và đóng.

## 8. Cập nhật 10/09 — ba việc đã thực thi

### Trục k: đóng, không tốn một giây GPU

Bản chạy public đặt N_DOC, K_CHUNK = 3, 50 — tức đã đọc trọn văn bản, nên câu "k=20 còn đất" trong log là lạc hậu. Câu hỏi thật đảo chiều: k có đang QUÁ CAO, làm max-pool trên 47 đoạn pha loãng tín hiệu? Đo trần trên CPU (k_tran.py):

| Hạ k từ 50 xuống | Số câu đổi (235 câu suy được) | Quy ra 1000 câu |
| --- | --- | --- |
| k=35 | 2/235 | ~9 |
| k=20 | 4/235 | ~17 |
| k=10 | 20/235 | ~85 |

k=20 vs k=50 đáng ~17 câu/1000 = 1,7 điểm trần, dưới sàn nhiễu LB 1,45 — và đó là số câu ĐỔI, không phải NET. Cộng với trục k đơn điệu tăng trên dev300 (k=1 0,6667 → k=10 0,7467), kỳ vọng ròng ≈ 0. Đóng. Tiết kiệm 16 phút GPU và 2 lượt nộp.

Kèm một bài học quy trình: ô 1 của public_ft_run.ipynb đã có comment nói đúng rằng không suy được k nhỏ hơn từ bộ điểm này (pick_chunks trả trọn văn bản theo thứ tự văn bản khi len(parts) ≤ k, top-k theo thứ tự điểm khi lớn hơn). Tôi đề xuất thí nghiệm mà không đọc ô 1 — lần thứ hai trong hai ngày.

### Tập huấn luyện âm hạng 2–10: xong, và tìm ra nhãn tự mâu thuẫn

build_trainset_hard.py viết từ 08/09 nhưng chỉ chạy được 1193/5521 nhóm rồi ngắt, và chưa bao giờ được train. Đã build nốt thành 5521 nhóm, khớp đúng số nhóm bộ dễ nên phép so là ghép cặp sạch (cùng tập qid, cùng nhãn dương 5521/5521, 0% nhóm có âm trùng hoàn toàn với bản dễ).

Kiểm ruột phát hiện 13 nhóm có đoạn dương trùng y hệt một đoạn âm — văn bản pháp luật sao chép nguyên điều/khoản sang văn bản khác, nên hai doc_id khác nhau chứa cùng một đoạn 1800 ký tự. Softmax listwise khi đó bị bảo "đẩy chuỗi X lên và đẩy chuỗi X xuống".

| Bộ | Số nhóm rò rỉ |
| --- | --- |
| bộ dễ (âm hạng 10–20) | 1 |
| bộ khó (âm hạng 2–10) | 13 |

Gấp 13 lần — đúng như dự đoán, càng gần hạng 1 càng nhiều văn bản trùng ruột. Đã thêm guard vào cả hai script build và lọc sẵn hai bản _clean 5507 nhóm mỗi bên (bỏ hợp của 14 qid, để hai bộ vẫn ghép cặp được).

### Gói tái lập: xong

Dựng trên repo_github đã có (commit b1a3bf8, 30/08) thay vì làm lại — repo đó đóng băng ở thời recall 0.9124, không có gì về đổi độ đo, nộp 1 id hay fine-tune. Đã thêm REPRODUCE.md (218 dòng: đường chạy 5 bước cho bài 0,711, md5 mọi tạo phẩm, tham số phải đặt tay vì mặc định module khác cấu hình đã nộp, 3 cổng kiểm và lý do), 4 script vào src/, 4 notebook, và vá 3 chỗ trong README.

Lỗ tái lập phải ghi vào báo cáo BTC: notebook huấn luyện seed thứ tự dữ liệu nhưng không seed torch/CUDA, nên train lại ra một mô hình khác. Hiệu ứng FT chỉ +0,9 điểm với sai số lớn hơn thế, nên lượt train lại có thể trả về 0,705 hoặc 0,715 mà không có gì sai.